ДОЛГОСРОЧНАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛЕНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2013 ГОДЫ»

Паспорт долгосрочной районной целевой программы.

Наименование Программы

Долгосрочная районная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района на 2011-2013 годы» (далее -Программа).

Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Распоряжение Администрации Ленинского муниципального района от 13.09.2010

года  №80 – р § 1 «О разработке прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов и проекта решения Ленинской районной Думы « О бюджете Ленинского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»

Муниципальный заказчик Программы

Отдел образования Администрация Ленинского муниципального района.

Основные разработчики  Программы

Отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

Исполнитель Программы

Отдел    образования   Администрации    Ленинского    муниципального    района,    муниципальные образовательные учреждения.

Цель и  задачи Программы, важнейшие целевые показатели

Целью Программы является предотвращение пожаров и гибели людей на объектах образовательных учреждениях.

Основными задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:

- развитие  материально-технической базы образовательных учреждений района и их оснащение новыми средствами пожаротушения;

- реализация мероприятий по подготовке обслуживающего персонала образовательных учреждений по вопросам пожарной безопасности.

Сроки реализации Программы

I этап-2011 год

II этап- 2012 год

Шэтап-2013год

Объём и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципального  бюджета  в сумме 6908,2 тыс. рублей, в том числе:

•   в 2011 году-2690,2 тыс. руб.

•   в 2012 году-2109,0 тыс. руб.

•   в 2013 году- 2109,0 тыс. руб.

Ассигнования по финансированию мероприятий Программы ежегодно утверждаются отдельным решением Ленинской районной Думой в зависимости от доходов базы муниципального бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Повышение безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, экология на этой основе государственных расходов и получение социально-экономического эффекта. Полное и своевременное финансирование Программы и её выполнение предполагают укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений, произвести замену электропроводки в помещениях образовательных учреждений. Организовать планомерное обучение постоянного состава, детей и учащихся мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении пожара.

Система организации  контроля  за исполнением Программы.

Руководитель целевой Программы отслеживает эффективное использование, выделяемых на её выполнение,  финансовых средств; определяет формы и методы управления реализацией целевой программы; следит за соблюдением №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Содержание проблемы

Анализ исходного состояния проблем, подлежащих решению на программной основе, вызывает тревогу по поводу состояния противопожарной безопасности образовательных учреждений Ленинского муниципального района.

В образовательных учреждениях не проведена замена электропроводки, не все учреждения оборудованы пожарными водоёмами, не полностью  оснащены первичными  средствами пожаротушении.

- Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является предотвращение пожаров и гибели людей на объектах образовательных учреждениях.

Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:

- развитие  материально-технической базы образовательных учреждений района и их оснащение новыми средствами пожаротушения;

- реализация мероприятий по подготовке обслуживающего персонала образовательных учреждений по вопросам пожарной безопасности.

- Сроки реализации Программы

- I этап-2011 год

- II этап- 2012 год

- Ш этап-2013год

- Технико-экономическое обоснование

Мероприятия Программы определены на основе анализа состояния пожарной безопасности образовательных учреждений района. Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий.

- Система программных мероприятий

Перечень мероприятий приведён в Приложении 1.

- Реализация федерального и областного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения противопожарной безопасности  образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников учебных заведений.

- Проектные работы и монтаж электропроводки  в образовательных учреждениях.

- Нормативное обеспечение качества работ

В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников в     процессе их трудовой и учебной деятельности основная роль принадлежит нормативным правовым актам  в соответствие с требованиями   Федерального   закона от 21 декабря 1994 года № 69  – ФЗ «О пожарной безопасности».

- Ресурсное обеспечение целевой программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципального  бюджета  в сумме 6908,2 тыс. рублей, в том числе:

•   в 2011 году-2690,2 тыс. руб.

•   в 2012 году-2109,0 тыс. руб.

•   в 2013 году- 2109,0 тыс. руб.

- Механизм реализации Программы

Заказчик Программы -    отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

Исполнители Программы – отдел образования Администрации Ленинского муниципального района и образовательные учреждения.

Исполнители:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

- подготавливают предложения  по формированию перечня мероприятий;

- проводят мониторинг результатов реализации Программы;

- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию;

- подписывают соглашения (договоры) о намерениях, предусматривающих финансирование за счёт средств других бюджетов   и внебюджетных источников:

- подготавливают предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы.

- Организация управления Программой  и контроль за ходом её выполнения

Руководитель целевой Программы отслеживает эффективное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств; определяет формы и методы управления реализацией целевой программы; следит за соблюдением № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы.

Реализация   Программы проявится в повышении противопожарной безопасности образовательных учреждений, снижении риска возникновения пожаров, экономия на этой основе муниципальных расходов и получение социально-экономического эффекта.

Ресурсное обеспечение долгосрочной районной целевой программы	Приложение 1.

укрепления пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Ленинского муниципального района на 2011-2013 г.г.

| № | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые расходы |  |  | на пожарную безопасность в тысячах рублях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012г. |  |  |  |  |  |  |  | 2013г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том | числе |  | всего |  | в том | числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание АПСв учреждениях |  | замена и приобретение средств пожаротушения |  |  | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций |  | работа по электобезопаснос-ти (проектные работы и монтаж электропроводки) |  |  | Техническое обслуживание АПСв учреждениях |  | замена и приобретение средств пожаротушения | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций | работа по электобезопаснос-ти (проектные работы и монтаж электропроводки) |  | Техническое обслуживание АПСв учреждениях | замена и приобретение средств пожаротушения | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций | работа по электобезопасности проектные работы и монтаж электропроводки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |
|  | /. Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1927,7 |  |  |  |  | 988,0 |  | 100,0 |  |  | 213,8 |  | 625,9 |  | 1621,6 | 1063,6 |  | 100,0 | 213,8 | 244,2 | 1621,6 | 1063,6 | 100,0 | 213,8 | 244,2 |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «Ленинская сош №1» | 202,0 |  |  |  |  | 97,0 |  | 5,0 |  |  | 70 |  | 30,0 |  | 200,5 | 95,5 |  | 5 | 70 | 30 | 200,5 | 95,5 | 5,0 | 70,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 2 | МОУ «Ленинская сош №2» | 116,7 |  |  |  |  | 81,4 |  | 5,0 |  |  | 16,3 |  | 14,0 |  | 123,8 | 88,5 |  | 5 | 16,3 | 14 | 123,8 | 88,5 | 5 | 16,3 | 14,0 |  |  |  |  |
| 3 | МОУ «Ленинская сош №3 | 72,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | 8,0 |  |  | - |  | 14,0 |  | 76,3 | 54,3 |  | 8 | - | 14 | 76,3 | 54,3 | 8 | - | 14,0 |  |  |  |  |
| 4 | МОУ«Заплавинская сош» | 91,0 |  |  |  |  | 47 |  | 6 |  |  | 25 |  | 13,0 |  | 95,1 | 51,1 |  | 6,0 | 25,0 | 13 | 95,1 | 51,1 | 6 | 25 | 13 |  |  |  |  |
| 5 | МОУ «Царевская сош» |  |  |  | 108,7 | 60,5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 40,2 |  | 114,0 | 65,8 |  | 8 | - | 40,2 | 114,0 | 65,8 | 8 | - | 40,2 |  |  |  |  |
| 6 | МОУ «Покровская сош» |  |  |  | 507,2 | 93,8 |  |  |  | 8 |  |  | 15,0 | 390,4 |  | 133,6 | 101,9 |  | 8 | 15,0 | 8,7 | 133,6 | 101,9 | 8 | 15,0 | 8,7 |  |  |  |  |
| 7 | МОУ «Ильичевская сош» |  |  |  | 185,5 | 120,5 |  |  |  | 10,0 |  |  | 25,0 | 30,0 |  | 195,9 | 130,9 |  | 10,0 | 25,0 | 30,0 | 195,9 | 130,9 | 10,0 | 25,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 8 | МОУ «Рассветинская сош» |  |  |  | 102,6 | 69,6 |  |  |  | 8 |  |  | 10,0 | 15,0 |  | 108,6 | 75,6 |  | 8 | 10,0 | 15,0 | 108,6 | 75,6 | 8 | 10,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 9 | МОУ «Коммунаровская сош» |  |  |  | 66,5 | 47,5 |  |  |  | 5 |  |  | - | 14,0 |  | 70,6 | 51,6 |  | 5 | - | 14,0 | 70,6 | 51,6 | 5 | - | 14,0 |  |  |  |  |
| 1 0 | МОУ «Степновская сош» |  |  |  | 84,8 | 52,8 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 12 |  | 89,4 | 57,4 |  | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 89,4 | 57,4 | 10 | 10,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| 1 1 | МОУ «Каршевитская сош» |  |  |  | 101,7 | 76,9 |  |  |  | 5 |  |  | 10,0 | 9,8 |  | 108,3 | 83,5 |  | 5,0 | 10,0 | 9,8 | 108,3 | 83,5 | 5,0 | 10,0 | 9,8 |  |  |  |  |
| 1 2 | МОУ «Колобовская сош» |  |  |  | 89,8 | 63,1 |  |  |  | 7 |  |  | 8,7 | 11,0 |  | 95,2 | 68,5 |  | 7,0 | 8,7 | 11,0 | 95,2 | 68,5 | 7,0 | 8,7 | 11,0 |  |  |  |  |
| 1 3 | МОУ «Маякоктябрьская сош» |  |  |  | 63,5 | 45,0 |  |  |  | 4 |  |  | 5,5 | 9,0 |  | 67,4 | 48,9 |  | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 67,4 | 48,9 | 4 | 5,5 | 9,0 |  |  |  |  |
| 1 4 | МОУ «Маляевская ООШ» |  |  |  | 94,4 | 64,6 |  |  |  | 5 |  |  | 10,8 | 14,0 |  | 100,0 | 70,2 |  | 5,0 | 10,8 | 14,0 | 100,0 | 70,2 | 5 | 10,8 | 14,0 |  |  |  |  |
| 1 6 | Бахтияровская мнош |  |  |  | 16,4 | 8,0 |  |  |  | 2 |  |  | 3,2 | 3,2 |  | 17,1 | 8,7 |  | 2 | 3,2 | 3,2 | 17,1 | 8,7 | 2 | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |
| 19 | МОУ «Открытая (сменная) ош» |  |  |  | 24,9 | 10,3 |  |  |  | 4 |  |  | 4,3 | 6,3 |  | 25,8 | 11,2 |  | 4,0 | 4,3 | 6,3 | 25,8 | 11,2 | 4,0 | 4,3 | 6,3 |  |  |  |  |
| 2.Дошкольные учреждения ИТОГО: |  |  |  | 677,1 |  |  |  | 234,6 |  | 39,0 | 32,9 |  |  | 370,6 |  | 397,2 | 254,7 |  | 39,0 | 32,9 | 70,6 | 397,2 | 254,7 | 39,0 | 32,9 | 70,6 |  |  |  |  |
| 2 0 | МДОУ детский сад № 1«Буратино» |  |  | 346,6 |  |  |  | 25,9 |  | 4 | 6,9 |  |  | 309,8 |  | 48,8 | 28,1 |  | 4,0 | 6,9 | 9,8 | 48,8 | 28,1 | 4,0 | 6,9 | 9,8 |  |  |  |  |
| 2 2 | МДОУ детский сад №3 «Колокольчик» |  |  | 40,8 |  |  |  | 28,1 |  | 4 | - |  |  | 8,7 |  | 43,2 | 30,5 |  | 4 | - | 8,7 | 43,2 | 30,5 | 4 | - | 8,7 |  |  |  |  |
| 2 3 | МДОУ «Детский сад №4«Ромашка» |  |  | 47,4 |  |  |  | 27,2 |  | 5 | 6,5 |  |  | 8,7 |  | 49,7 | 29,5 |  | 5,0 | 6,5 | 8,7 | 49,7 | 29,5 | 5,0 | 6,5 | 8,7 |  |  |  |  |
| 2 4 | МДОУ детский сад №5 «Солнышко» |  |  | 49,4 |  |  |  | 27,1 |  | 6 | 6,5 |  |  | 9,8 |  | 51,7 | 29,4 |  | 6,0 | 6,5 | 9,8 | 51,7 | 29,4 | 6,0 | 6,5 | 9,8 |  |  |  |  |
| 2 5 | МДОУ Детский сад №7«Сказка» |  |  | 52,8 |  |  |  | 35,8 |  | 6 | - |  |  | 11,0 |  | 55,9 | 38,9 |  | 6,0 | - | 11,0 | 55,9 | 38,9 | 6,0 | - | 11,0 |  |  |  |  |
| 2 6 | МДОУ «Царевский детский сад |  |  | 64,8 |  |  |  | 45,5 |  | 6 | 6,5 |  |  | 6,8 |  | 68,7 | 49,4 |  | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 68,7 | 49,4 | 6 | 6,5 | 6,8 |  |  |  |  |
| 2 7 | МДОУ «Заплавинский детский сад» |  |  | 75,3 |  |  |  | 45,0 |  | 8 | 6,5 |  |  | 15,8 |  | 79,2 | 48,9 |  | 8,0 | 6,5 | 15,8 | 79,2 | 48,9 | 8 | 6,5 | 15,8 |  |  |  |  |
|  | 3, Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 85,4 |  |  |  |  | 49,5 |  | 11,0 | 10,8 |  |  | 14,1 |  | 90,2 | 54,3 |  | 11,0 | 10,8 | 14,1 | 90,2 | 54,3 | 11,0 | 10,8 | 14,1 |  |  |  |  |
| 2 8 | МОУ ДОД «Ленинский детско-юношеский центр» |  | 58,6 |  |  |  |  | 34,1 |  | 5 | 10,8 |  |  | 8,7 |  | 61,6 | 37,1 |  | 5,0 | 10,8 | 8,7 | 61,6 | 37,1 | 5,0 | 10,8 | 8,7 |  |  |  |  |
| 2 9 | МОУ ДОД «Ленинская детско-юношеская спортивная школа» |  | 26,8 |  |  |  |  | 15,4 |  | 6 | - |  |  | 5,4 |  | 28,6 | 17,2 |  | 6 | - | 5,4 | 28,6 | 17,2 | 6 | - | 5,4 |  |  |  |  |
|  | всего |  | 2690,2 |  |  |  |  | 1272,1 |  | 150,0 | 257,5 |  |  | 1010,6 |  | 2109,0 | 1372,6 |  | 150,0 | 257,5 | 328,9 | 2109,0 | 1372,6 | 150,0 | 257,5 | 328,9 |  |  |  |  |

Приложение 2.

Предложения о программной разработке долгосрочной районной  целевой Программы

Анализ исходного состояния проблем, подлежащих решению на программной основе, вызывает тревогу по поводу состояния пожарной безопасности  образовательных учреждений Ленинского муниципального района.

В образовательных учреждениях не проведена замена электропроводки, не все учреждения оборудованы пожарными водоёмами, не полностью  оснащены первичными  средствами пожаротушения.

В ходе реализации Программы планируется провести замену электропроводки,  обеспечить  образовательные учреждения новыми средствами пожаротушения,  провести мероприятия по подготовке обслуживающего персонала образовательных учреждений по вопросам пожарной безопасности.

Реализация мероприятий Программы планируется на 2011-2013 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципального  бюджета  в сумме 6908,2 тыс. рублей, в том числе:

•   в 2011 году-2690,2 тыс. руб.

•   в 2012 году-2109,0 тыс. руб.

•   в 2013 году- 2109,0 тыс. руб.

Реализация   Программы проявится в повышении антитеррористической защищённости образовательных учреждений, снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций, экономия на этой основе муниципальных расходов и получение социально-экономического эффекта.

Муниципальным заказчиком и разработчиком  Программы является отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

Глава Ленинского муниципального района                                                                      Н.Н. Варваровский

Начальник отдела образования

Администрации Ленинского муниципального района                                                      Т.В.Байгарина