**Долгосрочная программа по ремонтно-восстановительным работам в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района на 2011-2013 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование образовательного учреждения | Виды ремонтно-восстановительных работ | Сметная стоимость работ в текущих ценах,  ( тыс. руб.) | | | | Объём финансирования | | |
| 2011  ( тыс. руб.) | 2012  ( тыс. руб.) | 2013  ( тыс. руб.) |
| 1 | МОУ «Ленинская сош №1» | -ремонт кровли;  - частичная замена отопления;  -ремонт коридоров в здании школы;  - провести водоснабжение в кабинеты физики, химии, начальные классы; | 3000,0  380,0  250,0  450,0 | | | | 51,8 | 243,0 | 243,0 |
| 2 | МОУ «Ленинская сош №2» | - ремонт полового покрытия в здании школы;  - ремонт кровли;  - восстановление внутренних туалетов в здании школы; | 630,2  212,6  50,0 | | | | - | 30,0 | 30,0 |
| 3 | МОУ «Ленинская сош №3» | -отмостка вокруг школы;  -частичная замена отопления;  -ремонт наружного водопровода;  -ремонт актового зала;  - ремонт полового покрытия в коридорах школы; | 50,0  82,0  200,0  100,0  100,0 | | | - | | 26,0 | 26,0 |
| 4 | МОУ «Заплавинская сош» | -ремонт отопительной системы;  - ремонт водоснабжения и канализации;  -замена электропроводки в здании школы; | 580,0  282,0  1000,0 | | | - | | 62,0 | 62,0 |
| 5 | МОУ  «Царевская сош » | -внутренний ремонт школы | 2008,8 | | | - | | 67,0 | 67,0 |
| 6 | МОУ «Покровская сош » | - надворные водонепроницаемые туалеты;  -отмостка по периметру школы;  -реконструкция отопления в здании школы;  -восстановить буфетную комнату и подвести канализацию в дошкольной группе; | 30,0  45,0  700,0  300,0 | | | - | | 48,0 | 48,0 |
| 7 | МОУ «Рассветинская сош» | -замена кровли;  -замена полового покрытия в спортзале; | 750,0  600,0 | | | - | | 45,0 | 45,0 |
| 8 | МОУ «Ильичёвская сош» | - восстановление внутренних туалетов;  - ремонт помещения котельной в здании школы;  -ремонт кровли; | 97,0  99,0  206,5 | | | - | | 13,0 | - |
| 9 | МОУ «Маякоктябрьская сош» | - ремонт водоснабжения и канализации в здании школы;  - ремонт пищеблока; | 245,5  700,0 | | | - | | 32,0 | - |
| 10 | МОУ «Коммунаровская сош» | - ремонт кровли;  -восстановление душевых комнат при спортзале; | 700,0  450,0 | | | - | | 76,0 | 38,0 |
| 11 | МОУ «Каршевитская сош» | - восстановить внутренние туалеты в здании школы; | 352,0 | | | - | | - | 36,0 |
| 12 | МОУ «Маляевская сош» | -провести ревизию и ремонт отопительной системы в школе;  -выделить и оборудовать зал для музыкальных и физкультурных занятий;  -выполнить ремонт спальной младшей и старшей групп, игровой младшей группы;  -выполнить ремонт полов в коридоре;  -построить канализацию, сливные ямы; | 800,0  500,0  600,0  100,0  264,0 | - | | | | 75,0 | 75,0 |
| 13 | МОУ «Колобовская сош» | -ремонт полового покрытия в здании школы;  - восстановление внутренних туалетов в здании школы;  - ремонт отмостки вокруг здания школы | 45,0  50,0  150,0 | - | | | | 56,0 | 28,0 |
| 14 | МОУ «Степновская сош» | - ремонт кровли в дошкольном здании | 100,0 | - | | | | - | 30,0 |
| 15 | Ленинская открытая (сменная) общеобразовательная школа | - | - | - | | | | - | - |
| 16 | МОУ «Бахтияровская нош» | -ремонт кровли;  -восстановление внутренних туалетов в здании школы; | 40,0  50,0 |  | | | | 20,0 | 10,0 |
|  | **Итого по ОУ:** |  | **21955,8** | **51,8** | | | | **793.0** | **738,0** |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | | | |  |  |
| 17 | МДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» | - ремонт пищеблока;  -ремонт внутренних туалетов; | 185,4  252,4 | | - | | | - | - |
| 18 | МДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» | -ремонт в группах;  - пристройка холодного тамбура;  - строительство детской беседки. | 388,3  90,8  301,4 | | - | | | 33,0 | 33,0 |
| 19 | МДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка» | - постройка теневых навесов;  - ремонт группы;  - реконструкция прачки; | 271,9  144,0  613,4 | | - | | | 34,0 | 34,0 |
| 20 | МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» | - ремонт подсобных помещений;  - ремонт прогулочных веранд;  - ремонт прачечного помещения. | 97,1  55,3  96,0 | | - | | | 29,0 | 29,0 |
| 21 | МДОУ «Детский сад №7»Сказка» | - оборудование туалетных комнат;  - замена участка водопровода. | 125,9  93,7 | - | | | | 30,0 | - |
| 22 | МДОУ «Царевский детский сад» | - ремонт коридора, лестничной клетки. | 100,0 | - | | | | 17,0 | - |
| 24 | **Итого по ДДУ:** |  | **4331,2** | **-** | | | | **143,0** | **126,0** |
|  | Учреждения дополнительного образования |  |  |  | | | |  |  |
| 25 | МОУДОД «Ленинская ДЮСШ» | -строительство подсобных помещений;  -замена полового покрытия в здании;  -ремонт покрытия беговых дорожек; | 500,0  500,0  300,0 | - | | | | 200,0 | 200,0 |
| 26 | МОУДОД «Ленинский ДЮЦ» | - | - | - | | | | - | - |
|  | Итого по УДО: | - | **1300,0** | **-** | | | | **200,0** | **200,0** |
|  | Всего по образовательным учреждениям: |  | **27586,7** | **51,8** | | | | **1136,0** | **1064,0** |

Начальник отдела образования

Администрации Ленинского

муниципального района Т.В. Байгарина

**Долгосрочная программа по ремонтно-восстановительным работам в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района на 2011-2013 года.**

**Паспорт долгосрочной районной целевой программы.**

***Наименование Программы***

Долгосрочная программа по ремонтно-восстановительным работам в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района на 2011-2013 года. (далее - Программа).

***Дата утверждения Программы:*** Распоряжение Администрации Ленинского муниципального района от 13.09.2010

года от 13.09.2010 № 80-р §1 «О разработке прогноза социально-экономического развития Ленинского

муниципального района на 2011 года и плановый период 2012 и 2013 годов и проекта решения Ленинской районной Думы «О бюджете Ленинского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» » и Постановление Администрации Ленинского муниципального района от 05.12.2008 № 1159 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных районных целевых программ».

***Муниципальный заказчик Программы***

Администрация Ленинского муниципального района.

***Основные разработчики Программы***

Отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

***Исполнитель Программы***

Отдел образования Администрации Ленинского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения.

***Цель и основные задачи Программы***

Программа разработана, исходя из сложившейся социально-экономической ситуации, неудовлетворительного общего технического состояния образовательных учреждений Ленинского муниципального района и направлена на обеспечение их сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физического износа.

Для достижения указанной цели Программой предусмотрено проведение комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района.

Основными задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:

• проведение комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий в образовательных учреждениях Ленинского

муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О

санитарно- эпидемиологическом благополучия населения» и Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.07. 2000 г. №554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».

***Сроки реализации Программы***

I этап-2011 год

II этап- 2012 год

Шэтап-2013 год

***Объём и источники финансирования Программы***

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципального бюджета и иныхисточников в сумме **2251,8** в том числе:

• в 2011 году – **51,8** тыс. руб.

• в 2012 году - **1136,0** тыс. руб.

• в 2013 году - **1064,0** тыс. руб.

Ассигнования по финансированию мероприятий Программы ежегодно утверждаются отдельным решением Ленинской районной Думой в зависимости от доходов базы муниципального бюджета на очередной финансовый год.

***Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.***

Повышение безопасности образовательных учреждений, снижение риска возникновения изношенности зданий, на этой основе снижение государственных расходов на ликвидацию последствий аварийных ситуаций и получение социально-экономического эффекта. Полное и своевременное финансирование Программы и её выполнение предполагают произвести ремонтно-восстановительные работы в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района в полном объёме.

**Система организации контроля за исполнением Программы.**

Руководитель целевой Программы отслеживает эффективное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств; определяет формы и методы управления реализацией целевой программы; следит за соблюдением № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»

**1.Содержание проблемы**

Анализ исходного состояния проблем, подлежащих решению на программной основе, вызывает тревогу по поводу состояния зданий образовательных учреждений Ленинского муниципального района.

Не все образовательные учреждения имеют исправными системы водопровода и канализации, не восстановлены душевые комнаты при спортзале; требуется ремонт пищеблоков, восстановление внутренних туалетов, замена кровли, полового покрытия и многое др.

**2.Основная цель и задачи Программы**

Основной целью Программы является повышение безопасности образовательных учреждений, снижение риска возникновения изношенности зданий, которая направлена на обеспечение их сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физического износа.

Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:

* проведение комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучия населения» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07. 2000 г. №554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».

**3.Сроки реализации Программы**

* I этап – 2011 год
* II этап – 2012 год
* III этап – 2013 год

**4.Технико – экономическое обоснование**

Мероприятия Программы определены на основе анализа технического состояния зданий образовательных учреждений Ленинского муниципального района.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий

**5.Система программных мероприятий**

* Реализация федерального и областного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений и снижение риска возникновения изношенности зданий направлены на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников учебных заведений.

**6.Нормативное обеспечение качества работ**

* В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников в процессе их трудовой и учебной деятельности основная роль принадлежит нормативным правовым актам в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучия населения» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07. 2000 г. №554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».

**7.Ресурсное обеспечение целевой программы**

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципального бюджета и иных источников в сумме **2251,8тыс. руб**., в том числе:

• в 2011 году – **51,8** тыс. руб.

• в 2012 году - **1136,0** тыс. руб.

• в 2013 году - **1064,0** тыс. руб.

Ассигнования на финансирование мероприятий Программы ежегодно утверждаются отдельным решением Ленинской районной Думы в зависимости от доходной базы муниципального бюджета на очередной финансовый год.

**8.Механизм реализации Программы**

Программа реализуется через исполнителей посредством использования финансовых ресурсов, утвержденных бюджетом на текущий календарный год, в соответствии с№94- ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнители:

* несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
* подготавливают предложения по формированию перечня мероприятий;
* проводят мониторинг результатов реализации Программы;
* осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию;
* подготавливают предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы.

**9.Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения**

Руководитель целевой Программы отслеживает эффективное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств; определяет формы и методы управления реализацией целевой программы; следит за соблюдением № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

**10. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы.**

* Реализация Программы проявится в повышении безопасности образовательных учреждений; снижение риска возникновения изношенности зданий, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников учебных заведений; экономии на этой основе муниципальных расходов и получение социально-экономического эффекта.

**Приложение №2**

**Предложения о программной разработке долгосрочной районной целевой Программы**

Анализ исходного состояния проблем, подлежащих решению на программной основе, вызывает тревогу по поводу изношенности зданий образовательных учреждений Ленинского муниципального района.

Не все образовательные учреждения имеют исправными системы водопровода и канализации, не восстановлены душевые комнаты при спортзале; требуется ремонт пищеблоков, восстановление внутренних туалетов, замена кровли, полового покрытия и многое др.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить безопасность образовательных учреждений, снизит риск возникновения изношенности зданий.

Реализация мероприятий Программы планируется на 2011-2013 годы.

Осуществление финансирования Программы планируется за счёт средств муниципального бюджета и иных источников в сумме **2251,8 тыс. руб.** , в том числе:

• в 2011 году – **51,8** тыс. руб.

• в 2012 году - **1136,0** тыс. руб.

• в 2013 году - **1064,0** тыс. руб.

Реализация Программы проявится в повышении безопасности образовательных учреждений; снижение риска возникновения изношенности зданий, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников учебных заведений; экономии на этой основе муниципальных расходов и получение социально-экономического эффекта.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

Глава Ленинского

муниципального района Н.Н. Варваровский

начальник отдела образования Т.В. Байгарина